#### 👤 THÀNH VIÊN B (Lead Backend, Database & Admin)

| Ngày | Đầu việc cụ thể | Kết quả đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| Thứ 2 | • Cấu hình MySQL (Laragon/XAMPP) • Triển khai đầy đủ 10 Migrations theo đúng bảng Mermaid ở mục 8 đề án: 1. users (thêm role, is_active, phone) 2. categories (parent_id, name, slug, image) 3. brands (name, slug, logo) 4. products (category_id, brand_id, sku, specs JSON, sale_price, stock_quantity, deleted_at) 5. product_images 6. addresses, coupons, orders, order_items, reviews | Chạy php artisan migrate sinh trọn vẹn 10 bảng chuẩn 3NF. |
| Thứ 3 | • Tạo toàn bộ Eloquent Models tương ứng • Khai báo quan hệ (hasMany, belongsTo, v.v.), $fillable, Cast (specs => array) • Thêm trait SoftDeletes vào Model Product • Đánh chỉ mục (Index) cho slug, category_id, brand_id, status | Toàn bộ tầng Model & quan hệ sẵn sàng, không phát sinh nợ kỹ thuật. |
| Thứ 4 | • Viết DatabaseSeeder hoàn chỉnh: - 1 tài khoản Admin (admin@gearhub.vn), 3 khách hàng mẫu - Danh mục 2 cấp (Chuột, Bàn phím cơ, Tai nghe, Củ sạc, Setup góc làm việc) - Các thương hiệu phụ kiện phổ biến (Keychron, Logitech, Razer, Anker...) - 30–40 sản phẩm mẫu có giá, tồn kho, cấu hình json specs và ảnh mẫu • Chạy php artisan storage:link | Chạy php artisan migrate:fresh --seed là có sẵn cả cửa hàng dữ liệu thực tế. |
| Thứ 5 | • Tạo Middleware CheckRole:admin bảo vệ prefix /admin/* • Ngăn chặn user bị khóa (is_active = false) đăng nhập • Làm tính năng CRUD Danh mục (Categories): danh mục cha - con (2 cấp), tự động tạo slug, upload ảnh đại diện | Admin phân quyền chuẩn; quản lý được danh mục. |
| Thứ 6 | • Làm tính năng CRUD Thương hiệu (Brands): tạo mới, sửa, xóa, tự động sinh slug, upload logo • Áp dụng Form Request Validate (StoreCategoryRequest, StoreBrandRequest) | Xong 2 module quản trị danh mục cốt lõi. |
| Thứ 7 & CN | • Gửi Pull Request vào develop, phối hợp với A test tích hợp • Chuẩn bị sẵn Chữ ký hàm (Function Signatures) cho OrderService để tuần sau A có thể ráp luồng Giỏ hàng/Checkout ngay | Không còn xung đột Git; hoàn thành trước hạn Tuần 2. |

| Ngày | Đầu việc cụ thể | Kết quả đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| Thứ 2 | • Tạo repository GitHub, cấu hình .gitignore, branch main, develop • Khởi tạo Laravel mới nhất + Laravel Breeze (Blade) • Cài đặt & cấu hình Tailwind CSS, Alpine.js • Cấu hình tailwind.config.js theo đúng Design Token Figma: Primary (#2563EB), Secondary (#1E293B), Accent/Action (#F97316), Nền (#F8FAFC), Font Inter | Repo GitHub sẵn sàng; team clone về chạy được ngay. |
| Thứ 3 | • Xây dựng thư viện Blade Components dùng chung (resources/views/components/): button, input, product-card, badge, modal, alert, pagination • Tạo 2 layout chuẩn: layouts/client.blade.php (Header, Footer, Navbar) và layouts/admin.blade.php (Sidebar, Topbar) | B có thể tái sử dụng ngay layout & component để làm trang Admin. |
| Thứ 4 | • Cắt giao diện (skin) lại các trang của Laravel Breeze: Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu theo đúng thiết kế GearHub (thay form mặc định của Breeze) | Luồng Auth hoạt động chuẩn với nhận diện thương hiệu GearHub. |
| Thứ 5 | • Cắt giao diện Trang chủ (resources/views/client/home.blade.php): Hero banner, danh mục nổi bật, khối sản phẩm bán chạy / mới nhất • Nối dữ liệu mẫu từ Controller | Trang chủ hiển thị đẹp mắt theo Figma. |
| Thứ 6 | • Dựng khung trang Danh mục sản phẩm (client/shop/index.blade.php): Khung sidebar bộ lọc, lưới sản phẩm, thanh sắp xếp, phân trang | Xong toàn bộ giao diện mặt tiền Storefront. |
| Thứ 7 & CN | • Review Pull Request của B vào develop • Ghép dữ liệu từ Database Seeder của B lên Trang chủ Storefront • Test hiển thị Responsive trên Mobile và Desktop | Giao diện chạy mượt mà với dữ liệu thật từ Seeder. |